Oggetto: EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/17 APRILE 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SU STRADA DI ACCESSO ALLE FRAZIONI CAMPROVARDO, PASTURERA E REVERSO. CUP: H38H25000320002. CIG: B6B3C2291B

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

comma 4. art. 140 del D.Lgs 31 marzo 2023

procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Premesso che:

l’evento alluvionale verificatosi sul territorio comunale nei giorni del 16/17/18 aprile 2025 ha cagionato danni ingenti, in particolare, appena a monte del concentrico dell’abitato di Ingria, nei pressi del Ponte del rio Molinetto, si è verificato un movimento franoso di ingenti quantità che si è riversato sulla strada distruggendo una protezione esistente costituita da reti metalliche paramassi, e isolando del tutto le Frazioni alte di Ingria, quali Camprovardo, Pasturera e Reverso.

Dal sopralluogo effettuato in data 29.04.2025 alla presenza di Tecnici Regionali incaricati, è emerso che la situazione evidenziata potrebbe ulteriormente aggravarsi stante il persistere delle condizioni meteorologiche avverse rischiando di creare ulteriori danni e provocare un grave pericolo per la pubblica incolumità di chi transita sulla strada interessate dagli eventi alluvionali.

A seguito delle risultanze del suddetto sopralluogo, la Regione Piemonte ha indicato di procedere con Ordinanza di somma urgenza per gli interventi appresso meglio specificati.

In data odierna è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 05/2025 ad oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SU STRADA DI ACCESSO ALLE FRAZIONI CAMPROVARDO, PASTURERA E REVERSO.

Considerato che:

1) permane una condizione di pericolo con elevato rischio per la pubblica incolumità;

2) è, pertanto, necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l’attivazione di un pronto intervento per lavori da eseguirsi urgentemente e senza alcun indugio che risultano essere i seguenti:

- La pulizia del versante al di sopra della strada;

- Il consolidamento della testata del muro esistente in cemento che ha subito la forza dello scivolamento della frana;

- La realizzazione di due palizzate doppie in legno atte sia a consolidare il versante e contenere l’eventuale trasporto solido che si potrà verificare in futuro.

3) in base ai prezziari vigenti e da analisi di mercato, le lavorazioni comportano una spesa complessiva dell’intervento quantificabile in € 123.250,10, comprensiva di oneri per la sicurezza, al netto di spese tecniche, IVA etc. ed ogni altro onere di legge. Da tale importo sopra si deve decurtare la percentuale di ribasso del 20% ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art.140 comma 3, ammontante ad € 24.350,02 derivando un importo netto di lavori pari ad € 98.900,08.

Accertato che:

 l’Arch. Dario DA FORNO con studio a Cuorgnè (TO) in Via Torino n. 62, C.F./P.I. DFRDRA74L31C133T / 08262630018, stante la sua capacità professionale, ha dato la sua disponibilità ad accettare l’incarico, quale tecnico professionista per eseguire il controllo dei lavori che si intendono realizzare;

 la ditta Alpi-Vert di Dalla Gasperina Luca & c. Snc, P.I. 10667890015, con sede in Locana (TO) Loc. Nusiglie n. 44, stante la sua idoneità professionale ad eseguire le opere, ha dato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori portando in loco macchinari e maestranze qualificate.

ricorrono i presupposti per un intervento di somma urgenza e che pertanto si è reso necessario eseguire interventi immediati che non possono attendere lo svolgimento delle nomali procedure di affidamento.

il comma 4 dell’art. 140 del D.Lgs 36/2023 recita quanto segue: il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Richiamati nello specifico:

verbale di somma urgenza redatto in data 2 maggio 2025 che dispone l’esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza per gli interventi di:

- pulizia del versante al di sopra della strada;

- consolidamento della testata del muro esistente in cemento che ha subito la forza dello scivolamento della frana;

- realizzazione di due palizzate doppie in legno atte sia a consolidare il versante e contenere l’eventuale trasporto solido che si potrà verificare in futuro.

con una spesa complessiva dell’intervento quantificata in lordi € 129.895,37 comprensiva di oneri per la sicurezza, spese tecniche, IVA ed ogni altro onere come da quadro economico sotto riportato:

Perizia giustificativa:

Tutto ciò premesso, il sottoscritto geom. Emanuele BETTASSA, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e del Servizio Tecnico, dopo aver constatato la necessità di intervenire in somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, a seguito della presa visione dello stato dei luoghi, come indicato nel verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza, ha disposto di far eseguire con immediatezza i lavori necessari al caso, determinati in considerazione del mercato locale e della tipicità dell’intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi della conseguente tempestività.

Ai sensi dell’art. 140 c. 4 del D. Lgs. 36/2023 è stato definito con l’impresa Alpi-Vert di Dalla Gasperina Luca & c. Snc e con l’Arch. Dario DA FORNO l’importo delle opere pari € 98.900,08 derivante da computo metrico estimativo redatto dallo stesso arch. DA FORNO ed allegato alla presente perizia per farne parte integrante e sostanziale e che si intende formalmente approvato, utilizzando il prezzario della Regione Piemonte anno 2024 ed applicando ad ogni singolo prezzo un ribasso del 20% così stabilito dal codice degli appalti.

Si dà atto che gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con tutte le opportune precauzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale.

Si conferma il quadro economico sopra riportato

Redatto in Ingria il 2 maggio 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Emanuele BETTASSA)